归一量化本地工作站检查文档

Cursor + Codex + Claude Code + WorkBuddy + Git 本地开发检查清单

| 项目名称 | 归一量化 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 本地国内期货量化研究、回测、复盘、信号扫描、模拟与半自动交易辅助系统 |
| 适用对象 | 焱轶本人及少量共同研究的朋友，不面向公开 SaaS / 卖信号 / 代客交易 |
| 版本日期 | V1.0 / 2026-06-22 |
| 核心原则 | 先研究闭环，后模拟验证，再小资金半自动；不做第一版全自动实盘 |

本文件为项目规划与执行边界文件，不构成投资建议，不承诺盈利。

# 使用说明

本文档用于检查本地 AI 开发工作站是否可以正式承接“归一量化”项目。它不是项目书，而是落地前的检查表。每一项都可以在 Cursor / 终端 / 浏览器 / Docker 中直接验证。

工作站定位 • Cursor = 主 IDE / 人工检查中心 • Codex = 主力开发 Agent • Claude Code = 架构与量化逻辑审查员 • WorkBuddy = 视觉 bug 修复和桌面辅助 • Git = 安全绳；每次大改前必须 checkpoint

# 1. 硬件与系统检查

| 检查项 | 最低要求 | 建议要求 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 | macOS 可正常安装 Homebrew / Docker / Cursor | Mac 本地工作站长期运行稳定 | [ ] |
| 内存 | 16GB | 32GB 及以上更适合前后端、数据库和 AI 工具同时运行 | [ ] |
| 硬盘 | 可用空间 200GB+ | 外置 2TB 或 4TB SSD 存行情和备份 | [ ] |
| 备份 | 手工备份 | Time Machine + 外置盘 + 关键代码 Git 远程仓库 | [ ] |
| 网络 | 可访问天勤、GitHub、AI 工具服务 | 稳定低丢包，避免数据下载中断 | [ ] |

# 2. 账号与授权检查

| 账号/授权 | 用途 | 检查标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天勤专业版 | 数据下载、后期模拟/实盘接口 | 能登录并确认数据权限；账号密码不写入代码库 | [ ] |
| GitHub / Git 远程仓库 | 代码备份和版本管理 | 能 push/pull；仓库已配置 .gitignore | [ ] |
| OpenAI / Codex | 主力开发 Agent | 终端能运行 codex；有项目规则文件 | [ ] |
| Claude Code | 审查 Agent | 终端能运行 claude；能读取 CLAUDE.md | [ ] |
| WorkBuddy | UI 和桌面辅助 | 能看浏览器截图并执行小范围 UI 修复 | [ ] |
| 企业微信 Webhook | 信号和任务提醒 | Webhook 不提交到 Git；测试消息可发送 | [ ] |

# 3. 基础软件安装检查

建议先完成以下命令检查。

xcode-select --install

brew install git node pnpm python@3.12 uv

brew install --cask cursor docker

npm install -g @openai/codex

npm install -g @anthropic-ai/claude-code

| 命令 | 预期结果 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| git --version | 显示 Git 版本 | [ ] |
| node -v | 显示 Node 版本 | [ ] |
| pnpm -v | 显示 pnpm 版本 | [ ] |
| python3 --version | 显示 Python 3.12 或可用版本 | [ ] |
| uv --version | 显示 uv 版本 | [ ] |
| docker --version | 显示 Docker 版本 | [ ] |
| codex --version | 显示 Codex CLI 版本或可运行 | [ ] |
| claude --version | 显示 Claude Code 版本或可运行 | [ ] |

# 4. 项目目录检查

建议工作目录固定为 ~/guiyi-quant 或 ~/quantai-workstation，后续所有 Agent 都在该目录内工作。

mkdir -p ~/guiyi-quant

cd ~/guiyi-quant

git init

mkdir -p apps/quant-web services/quant-api packages/quant-core

mkdir -p data/raw data/processed data/parquet data/backup

mkdir -p strategies/su_bing strategies/n_structure strategies/ma_breakout

mkdir -p backtests/results docs prompts screenshots scripts

mkdir -p .cursor/rules .agents/skills

| 目录 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| apps/quant-web | Vue 3 前端工作台 | [ ] |
| services/quant-api | FastAPI 后端服务 | [ ] |
| packages/quant-core | 策略、回测、风控核心 | [ ] |
| data/parquet | 历史行情 Parquet 文件 | [ ] |
| strategies | 策略代码和参数模板 | [ ] |
| backtests/results | 回测报告与 JSON 结果 | [ ] |
| docs | 项目文档、架构、规则、路线图 | [ ] |
| prompts | Codex/Claude/WorkBuddy 标准任务提示词 | [ ] |
| .cursor/rules | Cursor 项目规则 | [ ] |

# 5. 规则文件检查

三个规则文件必须先写，再让 Agent 动项目。

| 文件 | 给谁使用 | 必须包含 |
| --- | --- | --- |
| AGENTS.md | Codex / Cursor | 项目定位、交易约束、技术栈、禁止事项、运行测试要求 |
| CLAUDE.md | Claude Code | 只审查优先、未来函数、数据泄露、过拟合、风控漏洞检查标准 |
| .cursor/rules/*.mdc | Cursor Agent | 全局规则、前端规则、后端规则、量化安全规则 |
| .env.example | 所有开发者/Agent | 只放变量名，不放真实密钥 |
| .gitignore | Git | 排除 .env、数据文件、数据库文件、日志、缓存 |

规则文件硬要求 • 任何 API Key、交易账号、交易密码、Webhook 都不得进入 Git。 • 任何策略代码必须说明是否会产生未来函数。 • 任何回测任务必须说明手续费、滑点、成交规则。 • 任何大改必须先 git checkpoint。

# 6. Docker 与数据库检查

| 服务 | 用途 | 检查方式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 元数据、策略、任务、报告 | docker compose up 后可连接 | [ ] |
| Redis | RQ 任务队列 | redis-cli ping 返回 PONG | [ ] |
| 后端 FastAPI | 接口服务 | http://localhost:8000/docs 可打开 | [ ] |
| 前端 Vue | Web 工作台 | http://localhost:5173 可打开 | [ ] |
| Parquet 目录 | 历史行情文件 | 脚本可写入和读取 sample parquet | [ ] |
| DuckDB | 本地研究查询 | 能直接 query parquet 文件 | [ ] |

# 7. 前端检查

| 检查项 | 验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Vue 3 + Vite 项目可启动 | pnpm dev 后页面可访问 | [ ] |
| Naive UI / Element Plus 可用 | 基础布局、表格、表单正常 | [ ] |
| 路由可切换 | Dashboard、数据中心、K线、策略、回测、信号、复盘页面可进入 | [ ] |
| K线组件可渲染 | 能显示 mock K线、EMA21、买卖点 marker | [ ] |
| ECharts 可渲染 | 资金曲线、回撤曲线、月度收益图正常 | [ ] |
| API 请求封装 | Axios/TanStack Query 统一处理错误和 loading | [ ] |
| WebSocket 预留 | 任务进度和信号推送有统一 socket 模块 | [ ] |

# 8. 后端检查

| 检查项 | 验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| FastAPI 可启动 | /docs 可访问，健康检查 /health 返回 ok | [ ] |
| SQLAlchemy 连接数据库 | 能创建基础表和执行查询 | [ ] |
| Alembic 迁移可用 | alembic upgrade head 无错误 | [ ] |
| Pydantic schema 清晰 | 请求/响应结构不混乱 | [ ] |
| RQ worker 可启动 | 能执行一个 mock 后台任务 | [ ] |
| 任务进度可记录 | 任务状态 pending/running/success/failed 可查询 | [ ] |
| 日志可追踪 | 后端、任务、数据下载、回测都有日志 | [ ] |

# 9. 数据链路检查

| 检查项 | 验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 天勤下载脚本 | 能下载一个合约的指定周期 K 线 | [ ] |
| Parquet 保存 | 字段包含 datetime/open/high/low/close/volume/open_interest 等 | [ ] |
| 数据质量检查 | 能检查缺失、重复、异常价、时间断点 | [ ] |
| DuckDB 查询 | 能按合约、周期、日期范围读取 Parquet | [ ] |
| 合约元数据 | 合约乘数、最小变动、手续费、保证金可维护 | [ ] |
| 数据版本记录 | 至少能记录下载时间、来源、周期、日期范围 | [ ] |

# 10. 回测与策略安全检查

| 检查项 | 验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 信号与成交错位 | 当前 bar 生成信号，下一 bar 或规则价格成交 | [ ] |
| 无未来函数 | 不使用未来高低点、未来收盘价、提前确认分型 | [ ] |
| 无数据泄露 | 训练/参数选择/测试区间分开 | [ ] |
| 手续费滑点 | 每笔交易都扣除，且参数可配置 | [ ] |
| 保证金占用 | 回测时考虑合约乘数和保证金比例 | [ ] |
| 风险指标 | 最大回撤、连续亏损、盈亏比、期望值必须输出 | [ ] |
| 交易明细 | 每笔入场、出场、价格、数量、原因、盈亏可追踪 | [ ] |

# 11. 多 Agent 协作流程检查

| 步骤 | 动作 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cursor 打开项目，查看 git status | 工作区干净或已明确当前修改。 |
| 2 | git checkpoint | 大改前提交一次 checkpoint。 |
| 3 | Codex 执行单一功能任务 | 任务范围清晰，只改相关模块。 |
| 4 | Cursor 查看 diff | 人工确认改动，没有误删或密钥泄漏。 |
| 5 | 本地运行测试 | pnpm test / pytest / 手工页面检查通过。 |
| 6 | Claude Code 审查 | 只审查回测逻辑、架构、风控，不默认修改文件。 |
| 7 | WorkBuddy 修 UI | 只修截图可见问题，不重构业务。 |
| 8 | 最终 commit | 提交信息说明改了什么和怎么测试。 |

# 12. 日常开发前检查清单

[ ] 当前任务是否小到 1-2 小时可以验证？

[ ] 是否已经明确不让多个 Agent 改同一个文件？

[ ] 是否已经 git status 并做 checkpoint？

[ ] 是否确认本次不会写入真实 API Key / 交易密码？

[ ] 是否明确本次改动怎么运行、怎么测试？

[ ] 如果涉及回测，是否检查未来函数、数据泄露、手续费滑点？

[ ] 如果涉及实盘/模拟，是否默认人工确认和风控拦截？

[ ] 如果涉及页面，是否本地打开检查布局和交互？

# 13. 项目启动日验收标准

项目目录已创建，Git 已初始化，.gitignore 已配置。

AGENTS.md、CLAUDE.md、Cursor Rules 已写入。

Cursor、Codex、Claude Code、WorkBuddy 已可用。

Docker 可启动 PostgreSQL 和 Redis。

FastAPI mock 服务可访问 /docs。

Vue 前端可打开 Dashboard。

至少一个 mock 回测任务可以从前端发起并返回结果。

能用 Claude Code 审查回测逻辑，输出风险清单。

能用 WorkBuddy 根据截图修一个 UI 小问题。

# 14. 不通过时的处理原则

| 问题 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 环境装不通 | 不要继续写业务代码，先固定环境和安装日志。 |
| 数据链路不通 | 暂停 Web 页面，先修天勤下载、Parquet、DuckDB。 |
| 回测逻辑不可靠 | 暂停策略扩展，先修未来函数、撮合、手续费滑点。 |
| Agent 乱改文件 | 缩小任务范围，恢复 checkpoint，增加规则文件。 |
| 页面好看但无数据 | 停止做大屏，回到数据 -> 回测 -> 报告闭环。 |
| 开始想接实盘 | 先确认 V0/V1/V1.5 是否完成；未完成不得接实盘自动执行。 |

# 15. 第一条 Codex Prompt

你现在是“归一量化”项目的主力开发 Agent。

请先阅读 AGENTS.md、CLAUDE.md、.cursor/rules 和 docs 目录。

本次任务只做一个小功能，不要重构全项目。

修改前先输出：计划、涉及文件、风险点、测试方式。

修改后必须说明：改了哪些文件、如何运行、如何测试。

禁止写入 API Key、交易账号、交易密码。

如果涉及回测，必须说明如何避免未来函数、数据泄露、过拟合。

# 16. 第一条 Claude Code 审查 Prompt

请只做代码审查，不要修改文件。

重点检查：

1. 是否存在未来函数。

2. 是否存在数据泄露。

3. 回测撮合是否把当前信号提前成交。

4. 手续费、滑点、保证金是否计入。

5. 风控是否能限制单笔风险和最大回撤。

6. 是否过度设计。

请按 P0/P1/P2 输出问题清单。

# 17. 第一条 WorkBuddy 修复 Prompt

请根据当前浏览器截图修复 UI 问题。

要求：

1. 只修截图中可见问题。

2. 不要重构项目。

3. 不要改业务逻辑。

4. 优先修改局部 CSS 或组件样式。

5. 修复后说明改了哪些文件。

6. 给出刷新页面后应该看到的效果。