归一量化项目书

本地国内期货量化研究与半自动交易辅助系统

| 项目名称 | 归一量化 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 本地国内期货量化研究、回测、复盘、信号扫描、模拟与半自动交易辅助系统 |
| 适用对象 | 焱轶本人及少量共同研究的朋友，不面向公开 SaaS / 卖信号 / 代客交易 |
| 版本日期 | V1.0 / 2026-06-22 |
| 核心原则 | 先研究闭环，后模拟验证，再小资金半自动；不做第一版全自动实盘 |

本文件为项目规划与执行边界文件，不构成投资建议，不承诺盈利。

# 目录

0. 文件用途与风险声明

1. 诚实结论：这个项目到底值不值得做

2. 用户画像、交易约束与项目边界

3. 5-10 年市场视角与项目价值推演

4. 项目定位与总体目标

5. 系统总架构

6. 技术选型冻结版

7. V0/V1/V1.5/V2/V3 阶段路线

8. 第一版 V1 功能范围

9. 数据中心设计

10. 策略中心设计

11. 回测引擎设计

12. K 线工作台与信号扫描

13. 复盘中心与风控中心

14. 模拟与实盘半自动路径

15. AI 开发与策略迭代工作流

16. 数据表与 API 原型

17. 成本预算与资源投入

18. 验收标准、风险清单与决策闸门

附录：参考资料

# 0. 文件用途与风险声明

本文件汇总此前围绕“归一量化”项目的所有核心讨论，重新收敛为一份可执行的项目书。它的目标不是宣传项目，而是用于判断是否继续投入、怎样投入、先做什么、暂缓什么、哪些边界不能碰。

重要声明 • 本项目不承诺盈利，不构成投资建议，不应作为替他人管理资金或提供收费交易建议的依据。 • 回测结果不等于实盘结果；任何策略上线前必须经过样本外验证、模拟盘验证和小资金验证。 • 第一版只做研究闭环，不做无人值守自动实盘。 • 系统必须默认防范未来函数、数据泄露、过拟合、手续费滑点低估、保证金占用误判。

# 1. 诚实结论：这个项目到底值不值得做

结论：值得做，但必须按“个人交易能力工程化”的方向做，不值得按“自动赚钱系统”或“商业化量化平台”的方向做。

| 判断维度 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自用价值 | 高 | 能把主观有效交易法转成可扫描、可回测、可复盘、可风控的流程。 |
| 短期赚钱确定性 | 低 | 系统本身不产生 Alpha，只能验证和放大已有规则中的有效部分。 |
| 对少量朋友协作 | 中高 | 可统一信号标准、复盘字段和风控语言，但不能代客交易或承诺收益。 |
| 对外商业化 | 低 | 当前不适合做 SaaS、卖策略、收会员或代客理财。 |
| 5-10 年长期价值 | 中高 | 个人裸交易会更难，系统化扫描、复盘、风控能力会更重要。 |

你的真实需求不是“用量化从零发明一个神奇策略”，而是把已经在主观交易中发现可能有效的方法，例如苏冰 EMA21 趋势系统、N 字结构、均线突破、趋势过滤，通过系统实现自动扫描、自动提醒、人工确认、统一复盘。这个方向现实且有价值。

# 2. 用户画像、交易约束与项目边界

| 项目因素 | 当前设定 |
| --- | --- |
| 市场 | 国内期货 |
| 优先品种 | 黑色、化工、能源；后续可扩展到有色、农产品、贵金属 |
| 交易风格 | 趋势 / 波段为主，不做高频 |
| 资金规模假设 | 按 10 万级别中小账户设计 |
| 时间约束 | 白天工作中无法长期盯盘，夜盘可复盘和确认；需要预警驱动 |
| 第一阶段目标 | 研究、回测、复盘、信号扫描、模拟，不直接做全自动实盘 |
| 后期目标 | 天勤模拟/实盘接口，人工确认下单，风控拦截，半自动交易 |
| 项目服务范围 | 本人和少量朋友共同研究，不公开销售、不代客、不承诺收益 |

项目的第一性原则是：帮你把有限注意力放大，把交易机会筛出来，把交易过程留下证据，把亏损原因归类，把风控执行前置。

# 3. 5-10 年市场视角与项目价值推演

从市场容量看，国内期货市场仍然活跃。中国期货业协会数据经媒体报道，2025 年全国期货市场累计成交量为 90.74 亿手，成交额为 766.25 万亿元；2026 年 1-5 月累计成交量约 41.66 亿手，成交额约 402.08 万亿元。这说明期货市场并非没有交易空间，但市场大不代表个人策略必然盈利。

未来 5-10 年更可能发生的是：简单公开指标的优势继续下降；高频、盘口、低延迟方向更偏机构竞争；个人交易者的价值从“盯盘反应”转向“系统组织能力”。你的项目应避开高频和黑箱，专注中低频趋势 / 波段、多品种扫描、人工确认和风控复盘。

| 未来趋势 | 对项目的影响 | 应对方式 |
| --- | --- | --- |
| 量化工具普及 | 简单指标策略更拥挤 | 策略必须加入品种适配、趋势环境、波动过滤、风控约束 |
| AI 编程普及 | 写代码门槛下降，垃圾策略增多 | AI 只做开发与复盘助理，不做自动交易员 |
| 期货品种增加 | 手工盯盘难度提升 | 建立品种池、周期池、信号扫描与分级提醒 |
| 交易者系统化程度提升 | 裸主观交易更难 | 用数据、回测、版本和复盘提高纪律一致性 |
| 监管与合规边界加强 | 卖策略/代客交易风险更高 | 只做自用与研究协作，不做收费荐策和代客理财 |

5-10 年判断 • 个人在高频和机构多因子方向没有明显优势。 • 个人在中低频趋势/波段、多品种扫描、半自动风控方向仍有现实空间。 • 项目长期价值取决于是否形成可复用的交易研究闭环，而不是页面是否炫酷。

# 4. 项目定位与总体目标

项目名称暂定：归一量化。

一句话定位：本地运行的国内期货量化研究、回测、复盘、信号扫描、模拟交易和半自动交易辅助工作台。

核心闭环：

数据下载 -> 数据清洗 -> 策略配置 -> 回测验证 -> 回测报告

-> 单笔复盘 -> 信号扫描 -> 模拟交易 -> 风控监控 -> 策略迭代

项目的目标不是替代文华、同花顺、米筐，也不是做一个公开平台，而是形成你自己的交易操作系统。

| 系统要做什么 | 系统不做什么 |
| --- | --- |
| 帮你扫描多品种、多周期信号 | 不预测所有行情，不保证盈利 |
| 把主观系统转成可验证规则 | 不把 AI 作为自动交易员 |
| 记录策略版本和回测证据 | 不第一版做自动实盘 |
| 统一你和朋友的复盘语言 | 不代客交易、不收管理费、不承诺收益 |
| 计算仓位、止损、保证金与风险 | 不做高频盘口和 tick 级复杂撮合 |

# 5. 系统总架构

归一量化总体架构：

天勤专业版 / TqSdk

-> 数据下载服务

-> Parquet 历史行情文件

-> PostgreSQL 元数据、任务、策略、报告、交易明细

-> DuckDB 本地研究查询

-> FastAPI 后端服务

-> 数据中心 API

-> 策略中心 API

-> 回测任务 API

-> 信号扫描 API

-> 复盘与风控 API

-> Vue 3 Web 工作台

-> K线工作台

-> 策略中心

-> 回测报告

-> 信号中心

-> 复盘中心

-> 后期：天勤模拟 / 实盘接口

-> 人工确认下单

-> 风控拦截

-> 交易日志归档

架构原则：行情和回测大数据不全部塞进 PostgreSQL；PostgreSQL 管元数据和报告，Parquet 存历史行情，DuckDB 做本地查询和批量统计。

# 6. 技术选型冻结版

| 模块 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 数据源 | 天勤专业版 / TqSdk | 第一阶段核心数据源，后期也便于接模拟与实盘。 |
| 元数据库 | PostgreSQL | 存策略、任务、报告、交易明细、复盘记录等结构化数据。 |
| 行情存储 | Parquet | 适合大体量 K 线和 tick 数据的本地列式存储。 |
| 研究查询 | DuckDB | 直接查询 Parquet，适合本地批量统计和回测前读取。 |
| 后端 | FastAPI + SQLAlchemy 2 + Alembic + Pydantic | Python 量化生态友好，接口开发快。 |
| 任务队列 | Redis + RQ | 第一版轻量够用；复杂后再考虑 Celery。 |
| 前端 | Vue 3 + Vite + TypeScript | 内部量化工作台不需要 SEO，强交互 SPA 更合适。 |
| UI | Naive UI 优先 | 深色交易工作台风格更好；Element Plus 作为稳妥备选。 |
| K线图 | TradingView Lightweight Charts | 适合 K 线、指标叠加、买卖点标记。 |
| 统计图 | Apache ECharts | 适合资金曲线、回撤曲线、参数热力图和统计报表。 |
| 部署 | Docker Compose 本地优先 | PostgreSQL、Redis、后端、前端统一管理。 |

# 7. V0/V1/V1.5/V2/V3 阶段路线

| 阶段 | 目标 | 必须完成 | 不做 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 命令行原型 | 验证底层链路 | 下载数据、保存 Parquet、DuckDB 查询、运行一个策略、输出回测 JSON | Web 页面、实盘、AI 策略生成 |
| V1 Web 研究闭环 | 形成最小可用工作台 | 数据中心、K线、策略、回测、报告、信号、复盘 | 全自动实盘、复杂画线、手机 App |
| V1.5 模拟与预警 | 进入模拟验证 | 天勤模拟账户、持仓委托成交展示、企业微信提醒、人工确认 | 直接实盘自动下单 |
| V2 实盘半自动 | 小资金实盘验证 | 实盘账户接入、风控拦截、人工确认下单、异常停止 | 无人值守高杠杆自动交易 |
| V3 AI 策略迭代 | 提升研究效率 | AI 总结回测、归因亏损、对比策略版本、生成优化建议 | AI 黑箱自动下单 |

# 8. 第一版 V1 功能范围

| 第一版必须做 | 第一版可以做 | 后期再做 | 不建议第一版做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据源设置 | N 字结构初步标记 | tick 级数据管理 | 全自动实盘 |
| 合约管理 | 缺口辅助标记 | 复杂画线系统 | 高频回测 |
| 品种池管理 | 信号强度评分 | AI 自动写策略并运行 | 多用户权限系统 |
| 历史数据下载 | 企业微信推送 | 云端部署 | 策略市场 |
| 数据质量检查 | 月度收益统计 | 多账户资金管理 | 手机 App |
| K线工作台 | 品种贡献统计 | 组合保证金模型 | 代客交易功能 |
| 策略中心 | 参数组合回测 | 实盘执行优化 | 收益承诺展示 |
| 回测报告 | 复盘标签统计 | AI 交易总结 | 无风控下单 |
| 交易明细 | 黑名单品种 | 策略版本对比 |  |
| 信号扫描 | 风控预警 | 模拟盘监控 |  |

# 9. 数据中心设计

数据中心是底层。没有稳定数据，不讨论策略效果。V1 只需围绕历史 K 线、合约元数据、品种池、下载任务、数据质量检查五件事展开。

| 子模块 | 功能 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 数据源配置 | 天勤账号、下载路径、权限状态 | 能够检测配置是否可用，不在代码库保存明文账号密码。 |
| 合约管理 | 交易所、品种、合约、乘数、最小变动、手续费、保证金 | 任一回测可正确计算手续费、盈亏、保证金。 |
| 历史数据下载 | 按品种、合约、周期、日期范围下载 | 任务可重试，下载结果可追踪。 |
| 数据质量检查 | 缺失、重复、异常价、成交量异常、时间断点 | 每个数据文件有质量报告。 |
| 品种池管理 | 黑色、化工、能源池；自选池；禁用品种 | 策略扫描可以按品种池执行。 |

| 数据对象 | 存储位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 合约元数据 | PostgreSQL | contracts / instruments 表。 |
| 下载任务 | PostgreSQL | 记录任务状态、失败原因、时间范围。 |
| 分钟线/日线 | Parquet | 按交易所/品种/合约/周期分区。 |
| 研究临时结果 | DuckDB 查询 Parquet | 不重复导入大表。 |
| 回测报告 | PostgreSQL + 文件 | 核心指标入库，图表/JSON 可落文件。 |

# 10. 策略中心设计

策略中心的任务是把主观交易法拆成：入场条件、出场条件、止损规则、止盈规则、过滤条件、参数配置、适用品种、适用周期、回测字段、复盘标签。

| 策略 | V1 目标 | 核心参数 | 关键风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苏冰 EMA21 趋势系统 | 将趋势环境、回踩/突破、反向提醒规则量化 | EMA 周期、斜率阈值、距离均线、ATR 止损、MACD/量能过滤 | 震荡区反复信号、追价、过拟合过滤条件 |
| N 字结构 / 分型系统 | 识别波段高低点和趋势结构 | 分型确认根数、结构突破阈值、回调深度 | 确认延迟、主观结构难完全量化 |
| 均线突破 + 趋势过滤 | 作为基础可回测系统和信号扫描器 | 均线周期、突破确认、趋势过滤、止损倍数 | 简单均线策略在震荡区容易失效 |
| 缺口辅助模块 | 辅助 N 字和趋势强度判断，不单独作为策略核心 | 缺口大小、是否回补、虚拟 K 处理 | 样本少，不能过度依赖 |

策略规则化原则 • 先把可量化条件写清楚，再把半主观条件做成信号评分，不要强行全自动。 • 策略逻辑每次修改必须生成新版本，不能覆盖旧版本。 • 同一策略必须区分“信号产生”和“实际成交”，避免未来函数和信号穿越。

# 11. 回测引擎设计

V1 回测引擎采用 bar 级事件驱动，不做 tick 级高频撮合。核心是严谨、可复盘、可解释，而不是复杂。

BacktestEngine

DataFeed      -> 逐根 K 线提供历史数据

Strategy      -> 只基于当前及过去数据生成信号

BrokerSim     -> 下一根开盘/指定价格成交，加入手续费和滑点

RiskManager   -> 仓位、保证金、单笔风险、最大回撤限制

Portfolio     -> 账户权益、持仓、资金占用

ReportBuilder -> 资金曲线、回撤、交易明细、绩效统计

| 回测环节 | 必须处理 | 禁止出现的问题 |
| --- | --- | --- |
| 数据读取 | 按时间顺序逐根读取 | 一次性用未来数据计算当前信号 |
| 指标计算 | 滚动窗口只用过去数据 | center rolling、未来函数、未来高低点确认提前使用 |
| 信号生成 | 当前 bar 收盘后生成信号 | 当前收盘信号却假设当前开盘成交 |
| 成交撮合 | 下一根开盘或规则指定价格成交 | 无成本、无滑点、无成交限制 |
| 手续费滑点 | 按合约和方向纳入每笔交易 | 手续费漏算，滑点设为 0 后当真实收益 |
| 风险统计 | 胜率、盈亏比、最大回撤、连亏、期望值 | 只看总收益，不看风险和稳定性 |

# 12. K 线工作台与信号扫描

K 线工作台不是普通行情页，而是复盘和信号验证页。它必须服务于“为什么这笔交易该做或不该做”。

| 页面区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 左侧 | 品种池、合约列表、周期选择、策略过滤 |
| 中间 | K 线主图、EMA21/MA/ATR、买卖点、止损线、止盈线、回测成交点 |
| 右侧 | 当前趋势状态、信号解释、风控计算、策略参数 |
| 底部 | 交易明细、信号列表、指标数值、复盘标签 |

信号扫描第一阶段只负责扫描和提醒，不直接下单。推荐流程：

品种池 -> 周期池 -> 策略规则 -> 趋势过滤 -> 波动过滤 -> 风险过滤

-> 生成信号 -> 分级评分 -> Web 展示 -> 企业微信提醒 -> 人工确认

# 13. 复盘中心与风控中心

复盘中心要从第一版开始做。因为你的核心问题不是缺少指标，而是缺少稳定反馈和执行证据。

| 复盘字段 | 示例 |
| --- | --- |
| 交易来源 | 回测 / 模拟 / 实盘 |
| 策略版本 | su_bing_ema21_v0.1 |
| 信号类型 | 趋势延续 / 回踩确认 / 突破 / 反包 / N 字二买 |
| 入场原因 | EMA21 向上，价格回踩后收回，结构未破 |
| 出场原因 | 止损 / 止盈 / 反向信号 / 时间止损 / 人工退出 |
| 错误标签 | 追价、震荡区、逆势、过早进场、止损过大、盈亏比不足 |
| 复盘结论 | 规则有效、执行偏差、市场环境不适配、策略需禁用 |

| 风控规则 | V1 建议 |
| --- | --- |
| 单笔风险 | 账户权益 0.5%-1% 作为默认上限。 |
| 单策略风险 | 同一策略同时持仓数量和总风险限制。 |
| 保证金占用 | 中小账户不允许高占用多品种同时满仓。 |
| 连续亏损 | 达到 N 笔连续亏损后降低信号等级或暂停策略。 |
| 最大回撤 | 策略回测和模拟达到阈值后进入观察，不直接实盘。 |
| 单日风险 | 后期模拟/实盘阶段加入单日最大亏损和异常停止。 |

# 14. 模拟与实盘半自动路径

实盘路径必须保守。第一阶段不建议自动下单。正确路线是信号扫描 -> 人工观察 -> 模拟交易 -> 小资金实盘 -> 人工确认下单 -> 半自动交易。

| 阶段 | 动作 | 准入条件 |
| --- | --- | --- |
| 观察期 | 只看系统信号，不交易或少量手工模拟 | 历史回测有基本正期望，信号解释可理解。 |
| 模拟期 | 接天勤模拟账户，按规则交易 | 至少 1-3 个月模拟数据，交易明细完整。 |
| 小资金实盘 | 少量资金人工确认下单 | 模拟期执行偏差和回撤可接受。 |
| 半自动 | 系统生成订单草稿，风控通过后人工确认 | 风控拦截稳定，异常停止可用。 |
| 自动化 | 暂不作为当前目标 | 除非经过长期小资金验证，否则不做。 |

# 15. AI 开发与策略迭代工作流

AI 在本项目中的定位是开发助手、审查助手、复盘助手，不是交易员。

| 工具 | 角色 | 使用边界 |
| --- | --- | --- |
| Cursor | 主 IDE / 人工检查中心 | 查看代码、管理 Git、细改 UI、小范围修复。 |
| Codex | 主力开发 Agent | 搭建模块、写接口、写回测、生成测试；一次只给清晰任务。 |
| Claude Code | 架构审查 / 量化逻辑审查 | 重点查未来函数、数据泄露、风控漏洞；默认先审查不改文件。 |
| WorkBuddy | 视觉 bug 修复 / 桌面辅助 | 根据截图修 UI，不做架构重构，不改业务逻辑。 |
| Git | 安全绳 | 大改前必须 checkpoint；任何 Agent 修改后先看 diff。 |

多 Agent 禁止事项 • 不要让多个 Agent 同时改同一个文件。 • 不要让 WorkBuddy 重构业务逻辑。 • 不要让 AI 接触交易密码、API Key、实盘账户密码。 • 不要让 AI 自动执行实盘交易。 • 不要让 AI 删除你没看过的代码。

# 16. 数据表与 API 原型

V1 数据表建议：

contracts               合约基础信息

instruments             品种信息

trading_calendars        交易日历

data_download_tasks      数据下载任务

data_quality_reports     数据质量报告

strategies              策略基础信息

strategy_versions        策略版本

strategy_parameters      策略参数

backtest_tasks           回测任务

backtest_reports         回测报告

backtest_trades          回测成交明细

signals                 策略信号

watchlists              自选品种池

review_notes             复盘记录

risk_profiles            风控配置

system_settings          系统设置

V1 API 建议：

| 接口 | 用途 |
| --- | --- |
| GET /api/instruments | 查询品种与合约列表 |
| POST /api/data/download-tasks | 创建历史数据下载任务 |
| GET /api/data/quality-reports | 查询数据质量报告 |
| GET /api/market/kline | 查询 K 线数据 |
| GET /api/strategies | 查询策略列表 |
| POST /api/backtests/tasks | 创建回测任务 |
| GET /api/backtests/reports/{id} | 查询回测报告 |
| GET /api/backtests/trades | 查询交易明细 |
| POST /api/signals/scan | 发起信号扫描 |
| GET /api/reviews | 查询复盘记录 |
| POST /api/reviews | 新增单笔复盘 |
| GET /ws/tasks | 推送任务进度 |

# 17. 成本预算与资源投入

| 项目 | 是否必须 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 天勤专业版 | 必须 | 第一阶段核心数据和后期实盘接口来源。 |
| 本地 SSD / 备份盘 | 强烈建议 | 行情、回测报告、数据库备份都要留存。 |
| PostgreSQL / DuckDB / Parquet | 无需软件费用 | 自建免费，成本主要是硬盘和维护。 |
| 云服务器 | 第一版不必须 | 本地开发优先，必要时只做远程访问。 |
| 米筐数据 | 后期可选 | 第一版不依赖，等天勤链路跑通再评估。 |
| AI 编程工具 | 建议 | 提升开发效率，但不能替代人工审查。 |
| 商业 Agent 平台 | 不建议第一版购买 | 先用 Cursor/Codex/Claude/WorkBuddy 简单流水线。 |

# 18. 验收标准、风险清单与决策闸门

## 18.1 V0 验收标准

能下载至少 3-5 个品种、多个周期的历史 K 线。

能保存为 Parquet，并用 DuckDB / pandas 读取。

能运行苏冰 EMA21 或均线突破示例策略。

能输出交易明细、收益曲线、回撤、胜率、盈亏比、连续亏损。

代码经过未来函数和数据泄露检查。

## 18.2 V1 验收标准

Web 可查看 K 线和指标，能显示回测买卖点。

策略版本、参数、回测任务和报告可保存。

信号扫描能按品种池和周期执行。

每笔交易能生成复盘记录。

风控计算包含单笔风险、保证金、最大回撤、连续亏损。

## 18.3 项目暂停或缩小的触发条件

底层数据下载和质量检查长期跑不通，却继续做页面。

回测无法排除未来函数和数据泄露。

连续更换策略但不做版本记录和复盘。

投入大量钱购买数据和工具，但没有跑出可验证报告。

开始幻想短期自动盈利或替朋友承诺收益。

## 18.4 继续推进的触发条件

至少 1-2 个策略在多品种、多周期回测中有可解释优势。

样本外表现没有明显崩坏。

模拟盘能按规则执行，回撤和连亏在可承受范围。

复盘数据库能明确区分规则问题、市场问题和执行问题。

系统减少了漏信号、追价、超仓和震荡区乱交易。

# 附录：参考资料

中国期货业协会统计数据页面：https://www.cfachina.org/servicesupport/researchandpublishin/statisticalsdata/

人民网：2025 年全国期货市场累计成交额近 767 万亿元：https://finance.people.com.cn/n1/2026/0108/c1004-40641688.html

中国新闻网/新浪财经：2026 年 1-5 月全国期货市场成交额同比增长 40.13%：https://finance.sina.com.cn/roll/2026-06-09/doc-iniavmyr1761488.shtml

AQR：A Century of Evidence on Trend-Following Investing：https://www.aqr.com/Insights/Research/Journal-Article/A-Century-of-Evidence-on-Trend-Following-Investing

Two centuries of trend following：https://arxiv.org/abs/1404.3274

天勤 TqSdk 文档：https://doc.shinnytech.com/tqsdk/

证监会：期货公司期货投资咨询业务试行办法：https://www.csrc.gov.cn/csrc/c106256/c1653964/content.shtml

项目内部资料：Web 技术方案推荐、本地期货量化系统、本地工作站、米筐与天勤对比等前序讨论。

# 19. V0 到 V1 的具体落地计划

为了避免项目变成“文档很完整、系统没跑通”，第一阶段必须用明确的时间盒推进。以下计划按本地开发节奏设计，允许压缩或延后，但不建议跳过 V0。

| 阶段 | 周期 | 交付物 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1-2 天 | 环境与仓库 | 项目目录、Git、规则文件、Docker 基础服务 | Cursor/Codex/Claude/WorkBuddy 可协作，Git checkpoint 可用。 |
| 第 3-5 天 | 数据链路 V0 | 天勤下载脚本、Parquet 保存、DuckDB 查询 | 至少 3 个品种、2 个周期可下载并读取。 |
| 第 6-8 天 | 策略与回测 V0 | 苏冰 EMA21 示例策略、均线突破示例策略、交易明细 | 能输出权益曲线、回撤、胜率、盈亏比、连续亏损。 |
| 第 9-10 天 | 回测审查 | 未来函数检查、手续费滑点检查、样本区间检查 | Claude Code 审查无 P0 问题。 |
| 第 11-14 天 | Web 壳子 | 数据中心、K线、策略、回测报告页面 mock | 前端能打开，mock 数据能展示核心流程。 |
| 第 15-21 天 | 前后端联调 | 真实回测任务从 Web 发起，后端执行，结果落库 | 页面能查看回测报告和交易明细。 |
| 第 22-30 天 | V1 最小闭环 | K线买卖点、信号扫描、复盘记录 | 完成数据 -> 策略 -> 回测 -> 报告 -> 复盘 -> 信号闭环。 |

30 天内不应追求的内容 • 不要做实盘自动下单。 • 不要做复杂大屏。 • 不要做 AI 自动生成策略。 • 不要做多用户、权限、云端部署。 • 不要做 tick 级高频回测。

# 20. 苏冰 EMA21 策略规范示例

本项目第一版要优先把苏冰 EMA21 趋势系统变成可配置、可回测、可扫描、可复盘的策略模板。以下不是最终交易建议，而是策略工程化格式示例。

| 模块 | 规则示例 | 参数化字段 |
| --- | --- | --- |
| 趋势判定 | 收盘价位于 EMA21 上方，EMA21 斜率为正，最近 N 根 K 线大部分在 EMA21 上方。 | ema_period, slope_window, min_close_above_ratio |
| 多头入场 | 趋势向上，价格回踩 EMA21 附近后重新收回，或突破前高后回踩不破。 | pullback_atr_distance, breakout_lookback, confirm_bars |
| 空头入场 | 趋势向下，价格反抽 EMA21 附近后重新跌回，或跌破前低后反抽不破。 | same as long side |
| 震荡过滤 | EMA21 斜率过小、价格围绕均线反复穿越、ATR 收缩时降低信号等级或不提醒。 | slope_threshold, cross_count_window, atr_percentile |
| 追价过滤 | 价格距离 EMA21 超过一定 ATR 倍数时不追。 | max_distance_atr |
| 止损 | 结构低点/高点外侧，或 ATR 倍数止损，取二者中更保守者。 | stop_atr_multiple, structure_buffer |
| 止盈/出场 | 趋势破坏、反向信号、移动止损、固定 R 倍止盈可组合。 | take_profit_r, trailing_atr, exit_signal_type |
| 仓位 | 按账户权益和单笔风险反推手数，不按感觉加仓。 | risk_pct_per_trade, max_margin_usage |

策略复盘标签建议：EMA21 趋势内、EMA21 震荡区、突破前高、回踩确认、N 字二买/二卖、追价、止损过近、止损过远、盈亏比不足、趋势末端。

# 21. 回测报告指标定义

回测报告必须默认给出风险指标，不允许只展示收益。

| 指标 | 含义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 总收益/年化收益 | 回测区间内账户权益增长情况 | 只能作为结果之一，不能单独决策。 |
| 最大回撤 | 权益曲线从峰值到谷值的最大跌幅 | 判断策略是否能承受。 |
| 胜率 | 盈利交易笔数 / 总交易笔数 | 必须和盈亏比一起看。 |
| 平均盈亏比 | 平均盈利 / 平均亏损 | 判断低胜率趋势策略是否有正期望。 |
| 期望值 | 单笔平均盈利或按 R 计的平均收益 | 判断交易是否有统计优势。 |
| 最大连续亏损 | 历史中最长连亏笔数 | 评估心理与资金承受能力。 |
| 收益回撤比 | 收益 / 最大回撤 | 比较不同策略版本。 |
| 月度收益分布 | 按月统计收益 | 判断收益是否集中于少数月份。 |
| 品种贡献 | 不同品种对总收益的贡献 | 筛选适配品种和黑名单品种。 |
| 参数稳定性 | 相邻参数区间表现是否接近 | 防止过拟合。 |

回测合格的最低要求 • 交易明细可追溯到每根 K 线。 • 手续费和滑点已计入。 • 信号生成和成交撮合没有时间穿越。 • 样本外验证不能完全崩坏。 • 最大回撤和连亏在资金规模允许范围内。

# 22. 好友协作与合规边界

你提到系统可能给自己和几个朋友使用。这个方向可以做，但必须以共同研究为边界，不能变成代客交易、收益承诺或收费荐策。

| 可以做 | 不建议做 |
| --- | --- |
| 共同维护品种池和策略版本。 | 朋友把钱给你操作。 |
| 共同看系统信号，每个人独立决策。 | 你替朋友下单。 |
| 共同复盘交易，统一标签和问题归因。 | 承诺收益或约定分成。 |
| 共享回测报告和研究结论。 | 公开销售策略或收会员费。 |
| 每个人独立账户、独立承担结果。 | 把系统包装成稳赚工具。 |

推荐协作模式：你维护系统和策略版本，朋友作为研究参与者使用信号和复盘工具；每个人单独确认交易，系统只记录信号、逻辑、风险和复盘，不输出“必须买/必须卖”的收益承诺。

# 23. V1 开发 Backlog

| 优先级 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 天勤下载 -> Parquet 保存 | 没有数据就没有策略。 |
| P0 | 合约元数据与手续费/保证金维护 | 回测盈亏和风险计算必须依赖。 |
| P0 | 苏冰 EMA21 策略 V0 | 先验证一个核心系统，不要策略泛滥。 |
| P0 | bar 级回测引擎 | 当前信号、下一根成交、手续费滑点。 |
| P0 | 回测报告 JSON + 交易明细 | 先不做漂亮页面也要有结果。 |
| P1 | Web K线 + 买卖点标记 | 用于复盘和验证。 |
| P1 | 策略中心与版本管理 | 策略修改必须可追踪。 |
| P1 | 信号扫描任务 | 解决你不能盯盘的问题。 |
| P1 | 复盘记录 | 解决执行和策略归因问题。 |
| P2 | 企业微信提醒 | V1 可做，V1.5 必做。 |
| P2 | 参数组合回测 | 先小范围，不要优化过度。 |
| P3 | 模拟账户接入 | 等 V1 稳定后进入 V1.5。 |
| P3 | AI 回测总结 | 先有结构化数据，再让 AI 分析。 |

# 24. 关键 Prompt 模板

以下 Prompt 可放入 prompts 目录，作为项目长期复用模板。

## 24.1 Codex 功能开发 Prompt

请基于 AGENTS.md 开发本次功能。

本次任务：{填写一个明确的小功能}

要求：

1. 修改前输出计划、涉及文件、风险点、测试方式。

2. 不要重构无关模块。

3. 修改后说明改了哪些文件、如何运行、如何测试。

4. 如果涉及回测，必须说明如何避免未来函数和数据泄露。

5. 不允许写入 API Key、交易账号、交易密码。

## 24.2 Claude Code 回测审查 Prompt

请只审查，不要修改文件。

审查范围：回测引擎、策略信号、撮合逻辑、绩效统计。

重点检查：未来函数、数据泄露、手续费滑点、信号成交错位、保证金占用、最大回撤计算、连续亏损统计。

请按 P0/P1/P2 输出问题清单。

## 24.3 WorkBuddy UI 修复 Prompt

请根据截图修复当前页面 UI 问题。

只修截图中可见问题，不重构项目，不改业务逻辑。

修复后说明改了哪些文件，以及刷新页面后应该看到什么效果。